Załącznik nr 2 do regulaminu wyboru projektów

Instrukcja szacowania, rozliczania i monitorowania wskaźników w projektach realizowanych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

dla Działania 2.1 - Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej

## Wstęp

Instrukcja dot. wskaźników została opracowana w celu przedstawienia zasad zbierania, raportowania i interpretowania danych opisujących postęp rzeczowej realizacji projektu oraz efektów programu operacyjnego. Scharakteryzowanie projektów za pomocą wskaźników wspomaga proces zarządzania środkami z funduszy strukturalnych dostarczając informacji o postępie realizacji i efektywności wdrażania pomocy.

Przewodnik dotyczy działań finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST). Dokument nie dotyczy projektów z zakresu instrumentów finansowych (pożyczki/ poręczenia) oraz działań wdrażanych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości.

Za przygotowanie dokumentu i aktualizację niniejszych zasad odpowiedzialna jest Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, której funkcję pełni Zarząd Województwa Śląskiego.

Dokument opiera się na:

- Wytycznych dot. monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów na lata 2021-2027

- Definicjach wskaźników KE opublikowanych w dokumencie Performance, monitoring and evaluation of the European Regional Development Fund, the Cohesion Fund and the Just Transition Fund in 2021-2027

- Definicjach wskaźników opublikowanych w dokumentach Lista Wskaźników Kluczowych EFRR+FS, Lista Wskaźników Kluczowych dla FST

## Informacje ogólne

W procesie wdrażania Programu stosowane będą wskaźniki kluczowe produktu i rezultatu, określone na poziomie krajowym, pochodzące z Listy Wskaźników Kluczowych – dalej LWK2021.

Wskaźniki kluczowe podlegają agregacji na poziomie całego programu i ukazują wpływ realizowanych projektów na sytuację społeczno-ekonomiczną w kraju oraz stopień realizacji celów strategicznych wyznaczonych przez UE.

Wśród nich wyróżnia się:

- wskaźniki produktu - wskaźniki określone na poziomie projektu, powiązane bezpośrednio z wydatkami ponoszonymi w projekcie,

- wskaźniki rezultatu - wskaźniki określone na poziomie projektu, odnoszące się do bezpośrednich efektów projektu, których realizacja jest wynikiem projektu. Na poziom ich realizacji mogą mieć wpływ także inne zewnętrzne czynniki, niepowiązane bezpośrednio z wydatkami ponoszonymi w projekcie.

Katalog wskaźników jest zamknięty, wskazany w Szczegółowym Opisie Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (dalej SZOP). Nie ma możliwości wyboru dodatkowych wskaźników nieznajdujących się na liście SZOP. Lista wskaźników może zostać dostosowana do konkretnego naboru wniosków.

## Dobór wskaźników do projektu

Istotnym momentem na etapie planowania przedsięwzięcia jest dobór wskaźników, które odzwierciedlą zakres realizacji projektu i najważniejsze jego założenia. Proszę pamiętać, że wybierając wskaźniki i określając ich wartości docelowe na etapie pisania wniosku i ubiegania się o dofinansowanie beneficjent deklaruje, że będzie w stanie je wykazać i monitorować w trakcie i po zakończeniu realizacji projektu (w okresie jego trwałości).

W pierwszej kolejności należy zapoznać się ze wskaźnikami przypisanymi do działania, w którym projekt będzie realizowany. Następnie należy dobrać do projektu odpowiednie produkty i rezultaty oraz określić ich wartości docelowe, czyli te, które, dzięki realizacji inwestycji, zostaną osiągnięte.

Dla wskaźników produktu, wartość bazowa zawsze wynosi zero „0”, a docelowa stanowi odzwierciedlenie zakresu rzeczowego projektu np. kilometry dróg, liczba obiektów.

Dla wskaźników rezultatu wartość bazowa co do zasady wynosi 0. Dla niektórych rezultatów można określić wartość bazową inną niż 0, czyli wskazać wyjściowy poziom wskaźnika, od którego będzie liczona wartość docelowa. Informacja o tym, które wskaźniki mogą mieć wartość bazową różną od zera znajduje się w kartach opisowych wskaźników.

Każdy wskaźnik ma przypisaną definicję i sposób rozliczenia – ważne, aby beneficjent był w stanie wybrane przez siebie wskaźniki rozliczyć tj. przedstawić wymagane dokumenty, które potwierdzą zrealizowanie założeń w projekcie.

We wniosku o dofinansowanie należy wskazać sposób szacowania wartości docelowych wskaźników w oparciu o wiarygodne dane i dokumenty potwierdzające przyjęte wartości. Beneficjent powinien dysponować dokumentacją źródłową potwierdzającą oszacowane wartości wskaźników.

## Monitoring i rozliczenie realizacji wskaźników

Monitorowanie projektu w zakresie realizacji wskaźników polega m.in. na weryfikacji poziomu osiągnięcia wskaźników oraz reagowaniu na sytuacje problemowe, które mogą mieć wpływ na utrzymanie założonego celu.

Wartości wskaźników sprawozdawane we wnioskach o płatność służą monitorowaniu postępu rzeczowego w projekcie, niezależnie od poziomu finansowego rozliczenia projektu.

Wskaźniki produktu są rzeczowym i bezpośrednim efektem inwestycji np. wybudowane kilometry dróg, powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych. Postęp w ich realizacji wykazywany jest w składanych wnioskach o płatność, a najpóźniej we wniosku o płatność końcową. Na potrzeby rozliczenia wskaźnika należy wykazać dokumenty, które potwierdzą osiągniętą wartość wskaźnika np. protokół końcowy odbioru robót budowlanych.

Wskaźniki rezultatu to efekty projektu, które pojawiają się w wyniku zrealizowania zakresu rzeczowego inwestycji, np. wzrost liczby osób korzystających z dofinansowanej infrastruktury. Beneficjent we wniosku o dofinansowanie określa termin osiągnięcia wskaźników rezultatu:

- na moment zakończenia realizacji projektu lub

- w okresie 12 miesięcy od zakończenia jego realizacji - w takim przypadku beneficjent przekazuje informację o osiągniętych wartościach wskaźników rezultatu do 30 dni od wskazanej daty (rok po zakończeniu realizacji + 30 dni).

W pierwszym przypadku (1), wskaźniki rezultatu powinny zostać rozliczone we wniosku końcowym, a do wniosku powinny zostać załączone odpowiednie dokumenty źródłowe. Nie każdy wskaźnik rezultatu może zostać osiągnięty w momencie zakończenia projektu – informacje o tym, który z rezultatów można wykazać na wniosku końcowym, a który w okresie roku po zakończeniu projektu są wskazane w kartach opisowych wskaźników.

W przypadku rozliczania wskaźnika do roku od zakończenia inwestycji (2), beneficjent prowadzi monitoring wskaźnika nieprzerwanie przez okres 12 miesięcy, a następnie przekazuje informacje o osiągniętym poziomie wraz z odpowiednimi dokumentami, korzystając z przykładowego wzoru zamieszczonego w tabeli 1.

Dokumenty, które beneficjent przedstawia w celu rozliczenia wskaźników nie powinny zawierać danych osobowych, a jeśli takie zawierają (np. umowy o pracę) powinny zostać zanonimizowane w zakresie tych danych.

W przypadku wystąpienia nieznacznych odstępstw od założonej wartości wskaźników (do 5% w produktach i do 20% w rezultatach), które nie wynikają ze zmiany zakresu rzeczowego, zmiana taka nie wymaga akceptacji IZ FE SL 2021-2027 i jest zgłaszana na etapie ich osiągnięcia (na podstawie oświadczenia beneficjenta podpisanego przez osobę upoważnioną, wg wzoru przedstawionego w załączniku nr 2) i nie powoduje konsekwencji finansowych dla beneficjenta.

W Instrukcji zaprezentowano przykładowy wzór raportu/ rozliczenia wskaźników rezultatu (załącznik 1). Dokument powinien zostać opracowany w sposób cyfrowy – preferowana forma PDF lub DOC, a następnie podpisany elektronicznie przez osobę do tego upoważnioną (nie należy dostarczać zeskanowanych dokumentów).

Dla każdego ze wskaźników produktu i rezultatu została stworzona dedykowana lista dokumentów, która określa sposób potwierdzania ich realizacji.

## Utrzymanie wskaźników w okresie trwałości projektu

Ostatnim etapem po zakończeniu i rozliczeniu inwestycji, jest jej utrzymanie w okresie trwałości projektu (przez okres 5 lub 3 lat, zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie). W zakres utrzymania projektu zalicza się m.in. utrzymanie powstałej infrastruktury, użytkowanie jej zgodnie z założeniami i celem, utrzymanie założonego poziomu wskaźników. Beneficjent powinien monitorować poziom utrzymania wskaźników przez cały okres trwałości, tak, aby móc wykazać, że są one utrzymywane na założonym poziomie. Wskaźniki mogą być przedmiotem kontroli. Wskaźniki rezultatu powinny być utrzymane w okresie trwałości na poziomie co najmniej 80%.

## Korekty finansowe za niezrealizowanie i nieosiągnięcie wskaźników projektu

Jeśli niepełna realizacja wskaźników produktu i/lub rezultatu wynika m.in. ze zmiany zakresu rzeczowego projektu oraz ta zmiana nie została uzgodniona z Instytucją Zarządzającą FE SL 2021-2027 wówczas stosowana jest proporcjonalna korekta finansowa.

Nieutrzymanie w okresie trwałości wskaźników projektu istotnych dla realizacji celów może stanowić przesłankę do stwierdzenia nieprawidłowości indywidualnej oraz skutkować nałożeniem korekty finansowej, uwzględniającej okres nieutrzymania wskaźników.

# II. Fundusze Europejskie na zielony rozwój

Cel szczegółowy:

RSO2.1 - Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych (EFRR/FS)

Powyższy zakres będzie wdrażany w działaniu:

Działanie 2.1 Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej

Wskaźniki rezultatu

- Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej

- Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej

- Ilość wytworzonej energii elektrycznej ze źródeł OZE

- Ilość wytworzonej energii cieplnej ze źródeł OZE

- Liczba dodatkowych użytkowników podłączonych do sieci ciepłowniczej

- Szacowana emisja gazów cieplarnianych

- Szacowana emisja gazów cieplarnianych z kotłów i systemów ciepłowniczych przekształconych z zasilania stałymi paliwami kopalnymi na zasilanie gazem

- Roczne zużycie energii pierwotnej w: budynkach publicznych

- Liczba przedsięwzięć proekologicznych

Wskaźniki produktu

- Budynki publiczne o udoskonalonej charakterystyce energetycznej

- Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł OZE

- Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł OZE

- Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS)

- Liczba powstałych magazynów energii cieplnej

- Liczba powstałych magazynów energii elektrycznej

- Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS)

- Liczba przeprowadzonych kampanii informacyjno-edukacyjnych kształtujących świadomość ekologiczną

- Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE

- Liczba zmodernizowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE

- Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE

- Liczba zmodernizowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE

- Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków

- Liczba zmodernizowanych indywidualnych źródeł ciepła

- Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła (innych niż indywidualne)

Karta opisu wskaźnika

Nazwa wskaźnika:

## Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej

| Lp. | Zakres | Opis |
| --- | --- | --- |
|  | Kod wskaźnika: | PLRR011 |
|  | Rodzaj wskaźnika: | rezultat |
|  | Jednostka miary: | MWh/rok |
|  | Definicja | Ilość zaoszczędzonej w wyniku realizacji projektu energii elektrycznej w ciągu pełnego roku po zakończeniu projektu w stosunku do roku bazowego. Wskaźnik odnosi się do energii końcowej. W przypadku przedsiębiorstw produkcyjnych: różnica między rocznym zużyciem energii elektrycznej w roku bazowym w stosunku do rocznego zużycia energii elektrycznej po zakończeniu projektu, skorygowana w przypadku zmiany wielkości produkcji. W przypadku modernizacji energetycznej budynków: różnica między rocznym zużyciem energii elektrycznej w roku bazowym w stosunku do rocznego zużycia energii elektrycznej po zakończeniu projektu. Poprawę charakterystyki energetycznej należy wyliczyć metodą obliczeniową, tj. metodą z załącznika nr 1 do Rozporządzenia MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. z 2015 r., poz. 376). |
|  | Termin rozliczenia wskaźnika | Na moment składania wniosku o płatność końcową/ w momencie rozliczenia wydatku. |
|  | Wartość bazowa | Wartość bazowa równa 0. |
|  | Dokument potwierdzający osiągnięcie wskaźnika | protokół zakończenia prac/protokół odbioru |

|  | Informacje uzupełniające | 1. Szacowanie. Wskaźnik należy oszacować metodą obliczeniową, korzystając z odpowiednich wzorów i wyliczeń wykonanych na potrzeby sporządzenia audytu energetycznego przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. W przykładowym szablonie takiego audytu, opublikowanym przez IOK w zakładce „Wskaźniki”, na podstawie wypełnionych w audycie tabel i wpisanych danych, należy wykazać 1) wartość bazową stanowiącą ilość zużytej energii w roku przed realizacją projektu, 2) wartość docelową energii końcowej, która jest zakładaną ilością zużytej energii w roku po zakończeniu realizacji. WAŻNE: do wniosku o dofinansowanie, w polu „wartość docelowa wskaźnika” należy wpisać „oszczędność”, czyli różnicę w zużyciu energii końcowej (wartość z roku bazowego minus wartość z roku docelowego = wartość docelowa wskaźnika). W pole „wartość bazowa” we wniosku o dofinansowanie należy wpisać „0”. 2. Rozliczenie. W celu potwierdzenia osiągnięcia wskaźnika należy przedstawić protokół odbioru, w którym zostanie potwierdzone, że inwestycja została wykonana zgodnie z założeniami z wniosku o dofinansowanie i audytem przedrealizacyjnym, a tym samym zrealizowano wskaźnik. 3. Dot. działań 2.1, 2.2, 2.3, 2.4. Plik wg CROEF - załącznik do wniosku o płatność końcową. Obowiązkowym załącznikiem do wniosku o płatność końcową dla beneficjentów ww. działań, jest plik excel „Plik wg CROEF”, którego wzór stanowi załącznik do niniejszej Instrukcji. Wykazane w pliku dane muszą być zgodne z osiągniętą i rozliczoną wartością wskaźnika Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej. |
| --- | --- | --- |

Karta opisu wskaźnika

Nazwa wskaźnika:

## Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej

| Lp. | Zakres | Opis |
| --- | --- | --- |
|  | Kod wskaźnika: | PLRR012 |
|  | Rodzaj wskaźnika: | rezultat |
|  | Jednostka miary: | MWh/rok |
|  | Definicja | Ilość zaoszczędzonej w wyniku realizacji projektu energii cieplnej w ciągu pełnego roku po zakończeniu projektu. Wskaźnik odnosi się do energii końcowej. W przypadku przedsiębiorstw produkcyjnych: różnica między rocznym zużyciem energii cieplnej w roku bazowym w stosunku do rocznego zużycia energii cieplnej po zakończeniu projektu, skorygowana w przypadku zmiany wielkości produkcji. W przypadku modernizacji energetycznej budynków: różnica między rocznym zużyciem energii cieplnej w roku bazowym w stosunku do rocznego zużycia energii cieplnej po zakończeniu projektu. Poprawę charakterystyki energetycznej należy wyliczyć metodą obliczeniową, tj. metodą z załącznika nr 1 do Rozporządzenia MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. z 2015 r., poz. 376). |
|  | Termin rozliczenia wskaźnika | Na moment składania wniosku o płatność końcową/ w momencie rozliczenia wydatku. |
|  | Wartość bazowa | Wartość bazowa równa 0. |
|  | Dokument potwierdzający osiągnięcie wskaźnika | protokół zakończenia prac/protokół odbioru |
|  | Informacje uzupełniające | 1. Szacowanie. Wskaźnik należy oszacować metodą obliczeniową, korzystając z odpowiednich wzorów i wyliczeń wykonanych na potrzeby sporządzenia audytu energetycznego przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. W przykładowym szablonie takiego audytu, opublikowanym przez IOK w zakładce „Wskaźniki”, na podstawie wypełnionych w audycie tabel i wpisanych danych, należy wykazać 1) wartość bazową stanowiącą ilość zużytej energii w roku przed realizacją projektu, 2) wartość docelową energii końcowej, która jest zakładaną ilością zużytej energii w roku po zakończeniu realizacji. WAŻNE: do wniosku o dofinansowanie, w polu „wartość docelowa wskaźnika” należy wpisać „oszczędność”, czyli różnicę w zużyciu energii końcowej (wartość z roku bazowego minus wartość z roku docelowego = wartość docelowa wskaźnika). W pole „wartość bazowa” we wniosku o dofinansowanie należy wpisać „0”. 2. Rozliczenie. W celu potwierdzenia osiągnięcia wskaźnika należy przedstawić protokół odbioru, w którym zostanie potwierdzone, że inwestycja została wykonana zgodnie z założeniami z wniosku o dofinansowanie i audytem przedrealizacyjnym, a tym samym zrealizowano wskaźnik. 3. Dot. działań 2.1, 2.2, 2.3, 2.4. Plik wg CROEF - załącznik do wniosku o płatność końcową. Obowiązkowym załącznikiem do wniosku o płatność końcową dla beneficjentów ww. działań, jest plik excel „Plik wg CROEF”, którego wzór stanowi załącznik do niniejszej Instrukcji. Wykazane w pliku dane muszą być zgodne z osiągniętą i rozliczoną wartością wskaźnika Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej. |

Karta opisu wskaźnika

Nazwa wskaźnika:

## Ilość wytworzonej energii elektrycznej ze źródeł OZE

| Lp. | Zakres | Opis |
| --- | --- | --- |
|  | Kod wskaźnika: | PLRR013 |
|  | Rodzaj wskaźnika: | rezultat |
|  | Jednostka miary: | MWh/rok |
|  | Definicja | Wskaźnik mierzy ilość rocznej produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych przed rozpoczęciem projektu i po jego zakończeniu. Wartość bazowa odnosi się do rocznej energii wyprodukowanej w roku poprzedzającym rozpoczęcie projektu i może być większa od zera w przypadkach, gdy zdolność produkcyjna jest zwiększana. Wartość osiągnięta to wartość energii elektrycznej wyprodukowanej w rok po zakończeniu projektu. |
|  | Termin rozliczenia wskaźnika | 12 miesięcy po zakończeniu projektu. |
|  | Wartość bazowa | Wartość bazową należy oszacować zgodnie z definicją wskaźnika. |
|  | Dokument potwierdzający osiągnięcie wskaźnika | raport |
|  | Informacje uzupełniające | Wartość docelowa powinna zostać oszacowana zgodnie z wyliczeniami z audytu energetycznego, a następnie potwierdzona na podstawie rzeczywistych uzysków. W celu potwierdzenia osiągnięcia wskaźnika należy złożyć raport wskazujący na ilość faktycznie wytworzonej energii w okresie 12 kolejnych miesięcy po zakończeniu projektu. Raport powinien zawierać zestawienie wyprodukowanej energii na podstawie danych z aplikacji monitorującej poziom produkcji energii lub odczytów z liczników. Do raportu należy załączyć dokumentację źródłową np. dane z aplikacji monitorującej poziom produkcji energii lub odczyty z liczników (zdjęcia). |

Karta opisu wskaźnika

Nazwa wskaźnika:

## Ilość wytworzonej energii cieplnej ze źródeł OZE

| Lp. | Zakres | Opis |
| --- | --- | --- |
|  | Kod wskaźnika: | PLRR014 |
|  | Rodzaj wskaźnika: | rezultat |
|  | Jednostka miary: | MWh/rok |
|  | Definicja | Wskaźnik mierzy ilość rocznej produkcji energii cieplnej ze źródeł odnawialnych przed rozpoczęciem projektu i po jego zakończeniu. Wartość bazowa odnosi się do rocznej energii wyprodukowanej w roku poprzedzającym rozpoczęcie projektu i może być większa od zera w przypadkach, gdy zdolność produkcyjna jest zwiększana. Wartość osiągnięta to wartość energii cieplnej wyprodukowanej w rok po zakończeniu projektu. |
|  | Termin rozliczenia wskaźnika | 12 miesięcy po zakończeniu projektu. |
|  | Wartość bazowa | Wartość bazową należy oszacować zgodnie z definicją wskaźnika. |
|  | Dokument potwierdzający osiągnięcie wskaźnika | raport |
|  | Informacje uzupełniające | Wartość docelowa powinna zostać oszacowana zgodnie z wyliczeniami z audytu energetycznego, a następnie potwierdzona na podstawie rzeczywistych uzysków. W celu potwierdzenia osiągnięcia wskaźnika należy złożyć raport wskazujący na ilość faktycznie wytworzonej energii w okresie 12 kolejnych miesięcy po zakończeniu projektu. Raport powinien zawierać zestawienie wyprodukowanej energii na podstawie danych z aplikacji monitorującej poziom produkcji energii lub odczytów z liczników. Do raportu należy załączyć dokumentację źródłową np. dane z aplikacji monitorującej poziom produkcji energii lub odczyty z liczników (zdjęcia). Jeśli nie zapewniono systemu opomiarowania instalacji (np. instalacje solarne, kotły na biomasę), potwierdzeniem osiągnięcia wskaźnika mogą być odpowiednie wyliczenia potwierdzające prawidłowe funkcjonowanie instalacji w okresie sprawozdawczym. |

Karta opisu wskaźnika

Nazwa wskaźnika:

## Liczba dodatkowych użytkowników podłączonych do sieci ciepłowniczej

| Lp. | Zakres | Opis |
| --- | --- | --- |
|  | Kod wskaźnika: | PLRR009 |
|  | Rodzaj wskaźnika: | rezultat |
|  | Jednostka miary: | osoby |
|  | Definicja | Liczba osób (użytkowników końcowych) podłączonych do sieci ciepłowniczej w wyniku realizacji projektu. Wartość bazowa zawsze wynosi 0. Wartość docelowa może zostać oszacowana na podstawie np. ankiety obejmującej budynki zlokalizowane na terenie realizacji projektu lub danych rejestrowych gminy/powiatu dot. ilości osób z danego obszaru. |
|  | Termin rozliczenia wskaźnika | 12 miesięcy po zakończeniu projektu. |
|  | Wartość bazowa | Wartość bazowa równa 0. |
|  | Dokument potwierdzający osiągnięcie wskaźnika | raport |
|  | Informacje uzupełniające | W celu potwierdzenia osiągnięcia wskaźnika należy złożyć raport potwierdzający osiągniętą wartość docelową. Dla projektów dot. nowych przyłączy - raport w formie tabelarycznej powinien zawierać nr zawartej umowy wraz z datą, lokalizację budynku oraz liczbę osób przypisanych do danej lokalizacji. Raport nie powinien zawierać danych osobowych. Dane liczbowe dotyczą faktycznej liczby osób dla danego budynku. Dane dotyczą tylko nowych przyłączy. Dokumenty, które beneficjent przedstawia w celu rozliczenia wskaźników nie powinny zawierać danych osobowych, a jeśli takie zawierają powinny zostać zanonimizowane w zakresie tych danych. |

Karta opisu wskaźnika

Nazwa wskaźnika:

## Szacowana emisja gazów cieplarnianych

| Lp. | Zakres | Opis |
| --- | --- | --- |
|  | Kod wskaźnika | RCR029 |
|  | Rodzaj wskaźnika | rezultat |
|  | Jednostka miary | tony równoważnika CO2/rok |
|  | Definicja | Całkowita szacowana emisja gazów cieplarnianych podmiotów lub procesów objętych wsparciem. Wartość bazowa odnosi się do poziomu szacowanej emisji gazów cieplarnianych w ciągu roku przed rozpoczęciem interwencji, a osiągnięta wartość jest obliczana jako całkowita szacowana emisja gazów cieplarnianych na podstawie osiągniętego poziomu charakterystyki energetycznej w roku następującym po zakończeniu interwencji. Wskaźnika tego nie stosuje się w projektach wykorzystujących wskaźniki RCR105 „Szacowana emisja gazów cieplarnianych z kotłów przekształconych na zasilanie gazem”. Dla przedsięwzięć termomodernizacyjnych: wartość docelowa, wyliczona zgodnie z audytem energetycznym/kartą audytu energetycznego. |
|  | Termin rozliczenia wskaźnika | Na moment składania wniosku o płatność końcową/ w momencie rozliczenia wydatku. |
|  | Wartość bazowa | Wartość bazową należy oszacować zgodnie z definicją wskaźnika. |
|  | Dokument potwierdzający osiągnięcie wskaźnika | protokół zakończenia prac/protokół odbioru |
|  | Informacje uzupełniające | 1. Szacowanie. Wskaźnik należy oszacować metodą obliczeniową, korzystając z odpowiednich wzorów i wyliczeń wykonanych na potrzeby sporządzenia audytu energetycznego przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. 2. Rozliczenie. W celu potwierdzenia osiągnięcia wskaźnika należy przedstawić protokół odbioru, w którym zostanie potwierdzone, że inwestycja została wykonana zgodnie z założeniami z wniosku o dofinansowanie i audytem przedrealizacyjnym, a tym samym zrealizowano wskaźnik. Protokół odbioru oraz załączone dokumenty rozliczające wskaźnik powinny potwierdzić osiągnięty poziom wskaźnika (m.in. na podstawie świadectwa charakterystyki energetycznej). |

Karta opisu wskaźnika

Nazwa wskaźnika:

## Szacowana emisja gazów cieplarnianych z kotłów i systemów ciepłowniczych przekształconych z zasilania stałymi paliwami kopalnymi na zasilanie gazem

| Lp. | Zakres | Opis |
| --- | --- | --- |
|  | Kod wskaźnika | RCR105 |
|  | Rodzaj wskaźnika | rezultat |
|  | Jednostka miary | tony równoważnika CO2/rok |
|  | Definicja | Całkowita szacowana emisja gazów cieplarnianych w przypadku wsparcia na rzecz kotłów i systemów ciepłowniczych przekształcanych z zasilania stałymi paliwami kopalnymi na zasilanie gazem. Wartość bazowa odnosi się do poziomu szacowanej emisji gazów cieplarnianych w ciągu roku przed rozpoczęciem interwencji, a osiągnięta wartość jest obliczana jako całkowita szacowana emisja gazów cieplarnianych na podstawie osiągniętego poziomu charakterystyki energetycznej w roku następującym po zakończeniu interwencji. Dla przedsięwzięć termomodernizacyjnych: wartość docelowa, wyliczona zgodnie z audytem energetycznym/kartą audytu energetycznego. |
|  | Termin rozliczenia wskaźnika | Na moment składania wniosku o płatność końcową/ w momencie rozliczenia wydatku. |
|  | Wartość bazowa | Wartość bazową należy oszacować zgodnie z definicją wskaźnika. |
|  | Dokument potwierdzający osiągnięcie wskaźnika | protokół zakończenia prac/protokół odbioru |
|  | Informacje uzupełniające | 1. Szacowanie. Wskaźnik należy oszacować metodą obliczeniową, korzystając z odpowiednich wzorów i wyliczeń wykonanych na potrzeby sporządzenia audytu energetycznego przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. 2. Rozliczenie. W celu potwierdzenia osiągnięcia wskaźnika należy przedstawić protokół odbioru, w którym zostanie potwierdzone, że inwestycja została wykonana zgodnie z założeniami z wniosku o dofinansowanie i audytem przedrealizacyjnym, a tym samym zrealizowano wskaźnik. Protokół odbioru oraz załączone dokumenty rozliczające wskaźnik powinny potwierdzić osiągnięty poziom wskaźnika (m.in. na podstawie świadectwa charakterystyki energetycznej). |

Karta opisu wskaźnika

Nazwa wskaźnika:

## Roczne zużycie energii pierwotnej w: budynkach publicznych

| Lp. | Zakres | Opis |
| --- | --- | --- |
|  | Kod wskaźnika | PLRR073 |
|  | Rodzaj wskaźnika | rezultat |
|  | Jednostka miary | MWh/rok |
|  | Definicja | Całkowite roczne zużycie energii pierwotnej podmiotów objętych wsparciem. Wartość bazowa odnosi się do rocznego zużycia energii pierwotnej przed interwencją, a osiągnięta wartość odnosi się do rocznego zużycia energii pierwotnej rok po interwencji. W przypadku budynków obie wartości należy udokumentować na podstawie świadectw charakterystyki energetycznej, zgodnie z dyrektywą 2010/31/UE. Budynki publiczne definiuje się jako budynki będące własnością instytucji publicznych i budynki będące własnością organizacji non-profit, pod warunkiem że takie instytucje realizują w budynku objętym projektem cele leżące w interesie ogólnym, takie jak edukacja, zdrowie, środowisko i transport. Przykłady obejmują budynki administracji publicznej, szkoły, szpitale itp. |
|  | Termin rozliczenia wskaźnika | Na moment składania wniosku o płatność końcową/ w momencie rozliczenia wydatku. |
|  | Wartość bazowa | Wartość bazową należy oszacować zgodnie z definicją wskaźnika. |
|  | Dokument potwierdzający osiągnięcie wskaźnika | protokół zakończenia prac/protokół odbioru |
|  | Informacje uzupełniające |  |

Karta opisu wskaźnika

Nazwa wskaźnika:

## Liczba przedsięwzięć proekologicznych

| Lp. | Zakres | Opis |
| --- | --- | --- |
|  | Kod wskaźnika | PLRR051 |
|  | Rodzaj wskaźnika | rezultat |
|  | Jednostka miary | szt. |
|  | Definicja | W ramach wskaźnika mierzona będzie liczba przedsięwzięć dotyczących transformacji w kierunku celów środowiskowych zrównoważonego rozwoju, w tym gospodarki o obiegu zamkniętym, łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do zmian klimatu oraz wszystkich innych działań związanych z tzw. zazielenianiem przedsiębiorstw (w tym wdrożeniem wyników B+R związanych ze zrównoważonym rozwojem) realizowanych w ramach projektu. Przedsięwzięcie należy rozumieć jako całościowy i zakończony proces realizowany w ramach projektu tj. np. od opracowania technologii proekologicznej do jej wdrożenia, bądź wdrożenie wcześniej opracowanej lub zakupionej technologii, lub prace badawcze bądź badawczo-rozwojowe prowadzone nad tego rodzaju technologią lub produktem. Wartość docelowa to suma przedsięwzięć proekologicznych realizowanych w ramach jednego projektu. Działania należy zliczyć w podziale na rodzaje (to samo przedsięwzięcie powtórzone w kilku lokalizacjach należy policzyć jeden raz np. 1. Systemy w zakresie oszczędzania wody, 2. Systemy w zakresie magazynowania energii, 3. Nasadzenia roślinności. Wskaźnik jest obowiązkowy w projektach realizowanych w Priorytecie 2. Fundusze Europejskie na zielony rozwój oraz działaniach proekologicznych (np. 10.6), których cele są zgodne z celami środowiskowymi zrównoważonego rozwoju. |
|  | Termin rozliczenia wskaźnika | Na moment składania wniosku o płatność końcową/ w momencie rozliczenia wydatku/ 12 miesięcy po zakończeniu projektu. |
|  | Wartość bazowa | Wartość bazowa równa 0. |
|  | Dokument potwierdzający osiągnięcie wskaźnika | raport |
|  | Informacje uzupełniające | Wskaźnik dotyczy przedsięwzięć proekologicznych w projekcie. We wniosku o dofinansowanie, w polu „Sposób szacowania wartości docelowej wskaźnika”, należy wymienić przedsięwzięcia, które zostaną zrealizowane w ramach projektu i stanowią wartość docelową wskaźnika. Działania należy zliczyć w podziale na rodzaje (to samo przedsięwzięcie powtórzone w kilku lokalizacjach należy policzyć jeden raz). Opis powinien być spójny z działaniami wskazanymi we wniosku o dofinansowanie w kryterium merytorycznym ogólnym „Wpływ projektu na realizację celów środowiskowo-klimatycznych UE określonych w dokumencie Europejski Zielony Ład (zasada „Nie czyń poważnych szkód” – DNSH)”. Wykazane przedsięwzięcia muszą mieć istotny wkład w realizację celów środowiskowych określonych w Rozporządzeniu PE i Rady 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje. Do celów tych zalicza się: - łagodzenie zmian klimatu, - adaptacja do zmian klimatu, - zrównoważone wykorzystywanie i ochrona zasobów wodnych i morskich, - przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym, - zapobieganie zanieczyszczeniu i jego kontrola, - ochrona i odbudowa bioróżnorodności i ekosystemów. W celu rozliczenia wskaźnika należy złożyć raport z wykonania przedsięwzięć proekologicznych założonych we wniosku o dofinansowanie wraz ze wskazaniem dokumentów powykonawczych potwierdzających zrealizowanie danego zakresu. Raport może mieć formę tabelaryczną, do raportu można załączyć dokumentację techniczną oraz/lub fotograficzną. |

Karta opisu wskaźnika

Nazwa wskaźnika:

## Budynki publiczne o udoskonalonej charakterystyce energetycznej

| Lp. | Zakres | Opis |
| --- | --- | --- |
|  | Kod wskaźnika | RCO019 |
|  | Rodzaj wskaźnika | produkt |
|  | Jednostka miary | m2 |
|  | Definicja | Powierzchnia netto budynków publicznych, które osiągają lepszą charakterystykę energetyczną dzięki otrzymanemu wsparciu. Udoskonaloną charakterystykę energetyczną należy rozumieć jako poprawę klasyfikacji energetycznej budynku publicznego o co najmniej jedną klasę energetyczną i należy ją udokumentować na podstawie świadectw charakterystyki energetycznej (klasy energetyczne zgodnie z zapisami regulaminu wyboru projektów). Klasyfikacja energetyczna, o której mowa, jest zgodna z definicją zawartą w krajowym świadectwie charakterystyki energetycznej, zgodnie z dyrektywą 2010/31/UE. Budynki publiczne definiuje się jako budynki będące własnością instytucji publicznych i budynki będące własnością organizacji non-profit. Organizacja non-profit to osoba prawna zorganizowana i działająca dla zbiorowego, publicznego lub społecznego pożytku, w przeciwieństwie do podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, której celem jest generowanie zysku dla jego właścicieli. Przykłady obejmują budynki administracji publicznej, szkoły, szpitale itp. Wskaźnik nie obejmuje: - lokali socjalnych, - szkół prywatnych lub szpitali prywatnych będących własnością inwestorów prywatnych. |
|  | Termin rozliczenia wskaźnika | Na moment składania wniosku o płatność końcową/ w momencie rozliczenia wydatku. |
|  | Wartość bazowa | Wartość bazowa równa 0. |
|  | Dokument potwierdzający osiągnięcie wskaźnika | protokół zakończenia prac/protokół odbioru wraz ze świadectwem charakterystyki energetycznej |
|  | Informacje uzupełniające | W celu potwierdzenia osiągnięcia wskaźnika należy złożyć protokół/protokoły odbioru potwierdzający udoskonalenie charakterystyki energetycznej budynku wraz ze świadectwem charakterystyki energetycznej. |

Karta opisu wskaźnika

Nazwa wskaźnika:

## Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł OZE

| Lp. | Zakres | Opis |
| --- | --- | --- |
|  | Kod wskaźnika | PLRO026 |
|  | Rodzaj wskaźnika | produkt |
|  | Jednostka miary | MW |
|  | Definicja | Wskaźnik obejmuje dodatkową zdolność produkcyjną energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Zdolność produkcyjna jest rozumiana jako maksymalna moc zainstalowana. Energia odnawialna oznacza odnawialne, niekopalne źródła energii obejmujące: energię wiatru, energię promieniowania słonecznego, energię aerotermalną, energię geotermalną, energię hydrotermalną, hydroenergię, energię fal, prądów i pływów morskich, energię otrzymywaną z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z biopłynów. Definicja OZE - zgodnie z dyrektywą 2018/2011 oraz ustawą z dnia 20 lutego 2015r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2015 r. poz. 478, z późn. zm). |
|  | Termin rozliczenia wskaźnika | Na moment składania wniosku o płatność końcową/ w momencie rozliczenia wydatku. |
|  | Wartość bazowa | Wartość bazowa równa 0. |
|  | Dokument potwierdzający osiągnięcie wskaźnika | protokół zakończenia prac/protokół odbioru wraz z dokumentacją techniczną |
|  | Informacje uzupełniające | W celu potwierdzenia osiągnięcia wskaźnika należy złożyć protokół/protokoły odbioru prac wraz z wyciągiem z dokumentacji technicznej potwierdzającym zaistalowaną moc instlacji. |

Karta opisu wskaźnika

Nazwa wskaźnika:

## Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł OZE

| Lp. | Zakres | Opis |
| --- | --- | --- |
|  | Kod wskaźnika | PLRO027 |
|  | Rodzaj wskaźnika | produkt |
|  | Jednostka miary | MW |
|  | Definicja | Wskaźnik obejmuje dodatkową zdolność produkcyjną energii cieplnej ze źródeł odnawialnych. Zdolność produkcyjna jest rozumiana jako maksymalna moc zainstalowana. Energia odnawialna oznacza odnawialne, niekopalne źródła energii obejmujące: energię wiatru, energię promieniowania słonecznego, energię aerotermalną, energię geotermalną, energię hydrotermalną, hydroenergię, energię fal, prądów i pływów morskich, energię otrzymywaną z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z biopłynów. Definicja OZE - zgodnie z dyrektywą 2018/2011 oraz ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2015 r. poz. 478, z późn. zm). |
|  | Termin rozliczenia wskaźnika | Na moment składania wniosku o płatność końcową/ w momencie rozliczenia wydatku. |
|  | Wartość bazowa | Wartość bazowa równa 0. |
|  | Dokument potwierdzający osiągnięcie wskaźnika | protokół zakończenia prac/protokół odbioru wraz z dokumentacją techniczną |
|  | Informacje uzupełniające | W celu potwierdzenia osiągnięcia wskaźnika należy złożyć protokół/protokoły odbioru prac wraz z wyciągiem z dokumentacji technicznej potwierdzającym zaistalowaną moc instlacji. |

Karta opisu wskaźnika

Nazwa wskaźnika:

## Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE

| Lp. | Zakres | Opis |
| --- | --- | --- |
|  | Kod wskaźnika | PLRO034 |
|  | Rodzaj wskaźnika | produkt |
|  | Jednostka miary | szt. |
|  | Definicja | Wskaźnik obejmuje wybudowane, w wyniku realizacji projektu, jednostki służące wytwarzaniu energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Jednostka wytwarzania energii elektrycznej obejmuje: - w przypadku przedsiębiorstw energetycznych: jednostki wytwórcze rozumiane jako wyodrębniony zespół urządzeń należących do przedsiębiorstwa energetycznego, służący do wytwarzania energii z OZE i wyprowadzania mocy, opisany poprzez dane techniczne i handlowe, - w przypadku budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej: jednostki wytwórcze rozumiane jako zespół urządzeń służących do wytwarzania energii elektrycznej z OZE. |
|  | Termin rozliczenia wskaźnika | Na moment składania wniosku o płatność końcową/ w momencie rozliczenia wydatku. |
|  | Wartość bazowa | Wartość bazowa równa 0. |
|  | Dokument potwierdzający osiągnięcie wskaźnika | protokół zakończenia prac/protokół odbioru wraz z zestawieniem instalacji |
|  | Informacje uzupełniające | W celu potwierdzenia osiągnięcia wskaźnika należy złożyć protokół/protokoły odbioru prac wraz z tabelarycznym zestawieniem wybudowanych jednostek OZE, z informacją o adresie poszczególnych inwestycji, mocy instalacji i jej rodzaju. |

Karta opisu wskaźnika

Nazwa wskaźnika:

## Liczba zmodernizowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE

| Lp. | Zakres | Opis |
| --- | --- | --- |
|  | Kod wskaźnika | PLRO035 |
|  | Rodzaj wskaźnika | produkt |
|  | Jednostka miary | szt. |
|  | Definicja | Wskaźnik obejmuje zmodernizowane, w wyniku realizacji projektu, jednostki służące wytwarzaniu energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Modernizacja jednostki musi wiązać się ze zwiększeniem mocy istniejącej instalacji. Jednostka wytwarzania energii elektrycznej obejmuje: - w przypadku przedsiębiorstw energetycznych: jednostki wytwórcze rozumiane jako wyodrębniony zespół urządzeń należących do przedsiębiorstwa energetycznego, służący do wytwarzania energii z OZE i wyprowadzania mocy, opisany poprzez dane techniczne i handlowe, - w przypadku budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej: jednostki wytwórcze rozumiane jako zespół urządzeń służących do wytwarzania energii elektrycznej z OZE. |
|  | Termin rozliczenia wskaźnika | Na moment składania wniosku o płatność końcową/ w momencie rozliczenia wydatku. |
|  | Wartość bazowa | Wartość bazowa równa 0. |
|  | Dokument potwierdzający osiągnięcie wskaźnika | protokół zakończenia prac/protokół odbioru wraz z zestawieniem instalacji |
|  | Informacje uzupełniające | W celu potwierdzenia osiągnięcia wskaźnika należy złożyć protokół/protokoły odbioru prac wraz z tabelarycznym zestawieniem zmodernizowanych jednostek OZE, z informacją o adresie poszczególnych inwestycji, mocy instalacji i jej rodzaju. |

Karta opisu wskaźnika

Nazwa wskaźnika:

## Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE

| Lp. | Zakres | Opis |
| --- | --- | --- |
|  | Kod wskaźnika | PLRO036 |
|  | Rodzaj wskaźnika | produkt |
|  | Jednostka miary | szt. |
|  | Definicja | Wskaźnik obejmuje wybudowane, w wyniku realizacji projektu, jednostki służące wytwarzaniu energii cieplnej ze źródeł odnawialnych. Jednostka wytwarzania energii cieplnej obejmuje: - w przypadku przedsiębiorstw energetycznych: jednostki wytwórcze rozumiane jako wyodrębniony zespół urządzeń należących do przedsiębiorstwa energetycznego, służący do wytwarzania energii z OZE i wyprowadzania mocy, opisany poprzez dane techniczne i handlowe, - w przypadku budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej: jednostki wytwórcze rozumiane jako zespół urządzeń służących do wytwarzania energii cieplnej z OZE. |
|  | Termin rozliczenia wskaźnika | Na moment składania wniosku o płatność końcową/ w momencie rozliczenia wydatku. |
|  | Wartość bazowa | Wartość bazowa równa 0. |
|  | Dokument potwierdzający osiągnięcie wskaźnika | protokół zakończenia prac/protokół odbioru wraz z zestawieniem instalacji |
|  | Informacje uzupełniające | W celu potwierdzenia osiągnięcia wskaźnika należy złożyć protokół/protokoły odbioru prac wraz z tabelarycznym zestawieniem wybudowanych jednostek OZE, z informacją o adresie poszczególnych inwestycji, mocy instalacji i jej rodzaju. |

Karta opisu wskaźnika

Nazwa wskaźnika:

## Liczba zmodernizowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE

| Lp. | Zakres | Opis |
| --- | --- | --- |
|  | Kod wskaźnika | PLRO037 |
|  | Rodzaj wskaźnika | produkt |
|  | Jednostka miary | szt. |
|  | Definicja | Wskaźnik obejmuje zmodernizowane, w wyniku realizacji projektu, jednostki służące wytwarzaniu energii cieplnej ze źródeł odnawialnych. Modernizacja jednostki musi wiązać się ze zwiększeniem mocy istniejącej instalacji. Jednostka wytwarzania energii cieplnej obejmuje: - w przypadku przedsiębiorstw energetycznych: jednostki wytwórcze rozumiane jako wyodrębniony zespół urządzeń należących do przedsiębiorstwa energetycznego, służący do wytwarzania energii z OZE i wyprowadzania mocy, opisany poprzez dane techniczne i handlowe, - w przypadku budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej: jednostki wytwórcze rozumiane jako zespół urządzeń służących do wytwarzania energii cieplnej z OZE. |
|  | Termin rozliczenia wskaźnika | Na moment składania wniosku o płatność końcową/ w momencie rozliczenia wydatku. |
|  | Wartość bazowa | Wartość bazowa równa 0. |
|  | Dokument potwierdzający osiągnięcie wskaźnika | protokół zakończenia prac/protokół odbioru wraz z zestawieniem instalacji |
|  | Informacje uzupełniające | W celu potwierdzenia osiągnięcia wskaźnika należy złożyć protokół/protokoły odbioru prac wraz z tabelarycznym zestawieniem zmodernizowanych jednostek OZE, z informacją o adresie poszczególnych inwestycji, mocy instalacji i jej rodzaju. |

Karta opisu wskaźnika

Nazwa wskaźnika:

## Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków

| Lp. | Zakres | Opis |
| --- | --- | --- |
|  | Kod wskaźnika | PLRO023 |
|  | Rodzaj wskaźnika | produkt |
|  | Jednostka miary | szt. |
|  | Definicja | Wskaźnik mierzy liczbę zmodernizowanych energetycznie budynków w wyniku realizacji projektu. Modernizacja – obejmuje przebudowę, remont oraz rozbudowę budynków w celu dokonania modernizacji urządzeń energetycznych. Przebudowa – wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji. Remont – wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym. Rozbudowa – w budownictwie rodzaj budowy, w wyniku którego powstaje nowa część istniejącego już obiektu budowlanego. Poprawę charakterystyki energetycznej należy wyliczyć metodą obliczeniową, tj. metodą z załącznika nr 1 do Rozporządzenia MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. z 2015 r., poz. 376) |
|  | Termin rozliczenia wskaźnika | Na moment składania wniosku o płatność końcową/ w momencie rozliczenia wydatku. |
|  | Wartość bazowa | Wartość bazowa równa 0. |
|  | Dokument potwierdzający osiągnięcie wskaźnika | protokół zakończenia prac/protokół odbioru |
|  | Informacje uzupełniające |  |

Karta opisu wskaźnika

Nazwa wskaźnika:

## Liczba zmodernizowanych indywidualnych źródeł ciepła

| Lp. | Zakres | Opis |
| --- | --- | --- |
|  | Kod wskaźnika: | PLRO024 |
|  | Rodzaj wskaźnika: | produkt |
|  | Jednostka miary: | szt. |
|  | Definicja | Liczba zmodernizowanych indywidualnych źródeł ciepła polegająca na wymianie indywidualnego źródła ogrzewania na nowe nisko lub zeroemisyjne lub na podłączeniu do sieci ciepłowniczej. Do wartości wskaźnika należy wliczyć liczbę nowo zainstalowanych źródeł ciepła. |
|  | Termin rozliczenia wskaźnika | Na moment składania wniosku o płatność końcową/ w momencie rozliczenia wydatku. |
|  | Wartość bazowa | Wartość bazowa równa 0. |
|  | Dokument potwierdzający osiągnięcie wskaźnika | protokół zakończenia prac/protokół odbioru |
|  | Informacje uzupełniające |  |

Karta opisu wskaźnika

Nazwa wskaźnika:

## Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła (innych niż indywidualne)

| Lp. | Zakres | Opis |
| --- | --- | --- |
|  | Kod wskaźnika: | PLRO025 |
|  | Rodzaj wskaźnika: | produkt |
|  | Jednostka miary: | szt. |
|  | Definicja | Liczba zmodernizowanych lokalnych źródeł ciepła. Źródło ciepła rozumiane jest jako zespół urządzeń lub instalacji służących do wytwarzania ciepła (spoza systemów ciepłowniczych). Wsparcie dotyczy lokalnych źródeł ciepła, gdzie produkcja ciepła jest przeznaczona dla budynku publicznego lub wielorodzinnego mieszkalnego, zespołu budynków (np. kompleksu szpitala) lub też osiedla, bądź danej części miejscowości. Lokalne źródła ciepła stanowią: a) kotłownia lub węzeł cieplny, z których nośnik ciepła jest dostarczany bezpośrednio do instalacji ogrzewania i ciepłej wody w budynku, b) ciepłownia osiedlowa lub grupowy wymiennik ciepła wraz z siecią ciepłowniczą o mocy nominalnej do 11,6 MW, dostarczającej ciepło do budynków. Zakresem wskaźnika nie są objęte inwestycje dotyczące sieci ciepłowniczych oraz ogrzewania węglowego tj. piece i kotły węglowe. Zakres wskaźnika nie odnosi się do indywidualnych źródeł ciepła przeznaczonych na potrzeby budynków jednorodzinnych lub idywidualnych lokali mieszkalnych. Do wartości wskaźnika należy wliczyć liczbę nowo zainstalowanych źródeł ciepła. |
|  | Termin rozliczenia wskaźnika | Na moment składania wniosku o płatność końcową/ w momencie rozliczenia wydatku. |
|  | Wartość bazowa | Wartość bazowa równa 0. |
|  | Dokument potwierdzający osiągnięcie wskaźnika | protokół zakończenia prac/protokół odbioru |
|  | Informacje uzupełniające |  |

Karta opisu wskaźnika

Nazwa wskaźnika:

## Liczba przeprowadzonych kampanii informacyjno-edukacyjnych kształtujących świadomość ekologiczną

| Lp. | Zakres | Opis |
| --- | --- | --- |
|  | Kod wskaźnika: | PLRO073 |
|  | Rodzaj wskaźnika: | produkt |
|  | Jednostka miary: | szt. |
|  | Definicja | Wskaźnik mierzy liczbę działań związanych z przekazywaniem wiedzy, informowaniem, edukowaniem i promowaniem w społeczeństwie ekologicznych postaw i zachowań. |
|  | Termin rozliczenia wskaźnika | Na moment składania wniosku o płatność końcową/ w momencie rozliczenia wydatku. |
|  | Wartość bazowa | Wartość bazowa równa 0. |
|  | Dokument potwierdzający osiągnięcie wskaźnika | raport |
|  | Informacje uzupełniające | W celu potwierdzenia osiągnięcia wskaźnika należy złożyć raport z przeprowadzonej kampanii informacyjno-edukacyjnej. Raport powinien zawierać zakres działań informacyjno-promocyjnych zaplanownaych w projekcie, wraz ze wskazaniem daty ich zrealizowania i odbiorców (wskazanie grupy docelowej i liczby osób). Do raportu należy załączyć dokumentację fotograficzną i przykładowe pliki materiałów promocyjnych. |

Karta opisu wskaźnika

Nazwa wskaźnika:

## Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS)

| Lp. | Zakres | Opis |
| --- | --- | --- |
|  | Kod wskaźnika | PLRO132 |
|  | Rodzaj wskaźnika | produkt |
|  | Jednostka miary | szt. |
|  | Definicja | Wskaźnik odnosi się do liczby obiektów w ramach realizowanego projektu, które zaopatrzono w specjalne podjazdy, windy, urządzenia głośnomówiące, bądź inne udogodnienia (tj. usunięcie barier w dostępie, w szczególności barier architektonicznych) ułatwiające dostęp do tych obiektów i poruszanie się po nich osobom z niepełnosprawnościami, w szczególności ruchowymi czy sensorycznymi. W ramach wskaźnika wykazujemy zarówno obiekty już istniejące, które podlegają dostosowaniu, jak i obiekty nowopowstałe, które będą wykazywały dostępność (czyli nie wymagają zastosowania specjalnych udogodnień). Należy podać liczbę obiektów, a nie sprzętów, urządzeń itp., w które obiekty zaopatrzono. Jeśli instytucja, zakład itp. składa się z kilku obiektów, należy zliczyć wszystkie, które dostosowano do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Do wskaźnika należy również wliczać obiekty podlegające częściowej modernizacji w projekcie (np. jeśli przedmiotem projektu jest tylko jedna kondygnacja kilkupiętrowego budynku), pod warunkiem zapewnienia dostępności osobom z niepełnosprawnościami do tej części obiektu, która jest przedmiotem projektu. UWAGA! Wskaźnik jest obowiązkowy dla projektów infrastrukturalnych, gdzie pojawia się zakres związany z dostosowaniem obiektu dla osób z niepełnosprawnościami np. budowa, przebudowa, modernizacja. |
|  | Termin rozliczenia wskaźnika | Na moment składania wniosku o płatność końcową/ w momencie rozliczenia wydatku. |
|  | Wartość bazowa | Wartość bazowa równa 0. |
|  | Dokument potwierdzający osiągnięcie wskaźnika | protokół zakończenia prac/protokół odbioru oraz raport |
|  | Informacje uzupełniające | W celu potwierdzenia osiągnięcia wskaźnika należy złożyć protokół odbioru oraz raport potwierdzający osiągnięcie założonych celów dot. dostosowania obiektów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Do raportu należy dołączyć dokumentację zdjeciową. Dostosowanie obiektu musi spełniać warunki wskazane w dokumencie „Standardy dostępności dla polityki spójności 2021-2027” stanowiące zał. nr 2 do Wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027. Uzasadnienie wybranego rozwiązania należy podać we wniosku o dofinansowanie w części: Realizacja zasad horyzontalnych. Wskaźnik należy wykazać, gdy przedmiot dofinansowania jest dostosowany do wymaganych standardów (nie jest wymagane dostosowanie całego obiektu, jeśli wsparcie jest ograniczone tylko do wybranego zakresu, niemniej jednak należy dochować wszelkich starań, aby zapewnić dostępność do tej części obiektu, która jest przedmiotem projektu), np. - Przy trzech przejściach dla pieszych zamontowano sygnalizatory dźwiękowe informujące pieszych o zielonym świetle – należy wskaźnik wykazać na poziomie 3 szt. - Gmina realizuje kompleksowy projekt z zakresu modernizacji energetycznej w pięciu szkołach. W ramach projektu, każdy z budynków dodatkowo został wyposażony w podjazd, windę zewnętrzną, odpowiedniej szerokości drzwi oraz ścieżkę dotykową dla osób niewidomych i niedowidzących – należy wskaźnik wykazać na poziomie 5 szt. - Przedmiotem projektu jest piętro budynku użyteczności publicznej. W ramach działań przewidziano m.in. remont toalet oraz sal na 1 piętrze obiektu. Całe piętro jest dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową. W budynku nie ma barier, które mogłyby uniemożliwić dotarcie osobie niepełnosprawnej ruchowo na 1 piętro - należy wskaźnik wykazać na poziomie 1 szt. - W ramach projektu jest rewitalizowany park. Zaplanowane działania przewidują również udogodniania dla osób z niepełnosprawnościami takie jak – oznaczenia pionowe i poziome dla osób niedowidzących, cztery miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, trzy podjazdy, dziesięć tablic informacyjnych z napisami w alfabecie Braille’a - należy wskaźnik wykazać na poziomie 1 szt. |

Karta opisu wskaźnika

Nazwa wskaźnika:

## Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami (EFRR/FS/FST)

| Lp. | Zakres | Opis |
| --- | --- | --- |
|  | Kod wskaźnika | PLRO199 |
|  | Rodzaj wskaźnika | produkt |
|  | Jednostka miary | szt. |
|  | Definicja | Racjonalne usprawnienie oznacza konieczne i odpowiednie zmiany oraz dostosowania, wprowadzone w celu zapewnienia osobom z niepełnosprawnościami możliwości korzystania z wszelkich praw człowieka i podstawowych wolności oraz ich wykonywania na zasadzie równości z innymi osobami np. tłumacz języka migowego, transport niskopodłogowy, dostosowanie infrastruktury (nie tylko budynku, ale też dostosowanie infrastruktury komputerowej np. programy powiększające, mówiące, drukarki materiałów w alfabecie Braille'a), osoby asystujące, odpowiednie dostosowanie wyżywienia.Wskaźnik mierzony w momencie rozliczenia wydatku związanego z racjonalnymi usprawnieniami w ramach danego projektu. Na poziomie projektu wskaźnik może przyjmować maksymalną wartość 1 - co oznacza jeden projekt, w którym sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami. Liczba sfinansowanych racjonalnych usprawnień, w ramach projektu, nie ma znaczenia dla wartości wykazywanej we wskaźniku. UWAGA! Wskaźnik powiązany bezpośrednio z mechanizmem racjonalnych usprawnień (MRU), zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027”. |
|  | Termin rozliczenia wskaźnika | Na moment składania wniosku o płatność końcową/ w momencie rozliczenia wydatku. |
|  | Wartość bazowa | Wartość bazowa równa 0. |
|  | Dokument potwierdzający osiągnięcie wskaźnika | raport |
|  | Informacje uzupełniające | W celu potwierdzenia osiągnięcia wskaźnika należy złożyć raport potwierdzający osiągnięcie założonych celów dot. wprowadzenia usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami. Do raportu należy dołączyć dokumentację zdjeciową. W projektach, w których pojawiły się nieprzewidziane na etapie planowania wydatki związane z zapewnieniem dostępności uczestnikowi/uczestniczce (lub członkowi/członkini personelu) projektu, jest możliwe zastosowanie MRU. Mechanizm racjonalnych usprawnień oznacza możliwość sfinansowania specyficznych działań dostosowawczych, uruchamianych wraz z pojawieniem się w projekcie osoby z niepełnosprawnością (w charakterze uczestnika/uczestniczki lub personelu projektu). Definicja wskaźnika została opracowana na podstawie Wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027, w których można znaleźć więcej informacji o racjonalnych usprawnieniach. |

Karta opisu wskaźnika

Nazwa wskaźnika:

## Liczba powstałych magazynów energii cieplnej

| Lp. | Zakres | Opis |
| --- | --- | --- |
|  | Kod wskaźnika: | PLRO237 |
|  | Rodzaj wskaźnika: | produkt |
|  | Jednostka miary: | szt. |
|  | Definicja | Magazyn energii cieplnej - wyodrębniona instalacja służąca do przechowywania energii cieplnej w dowolnej postaci, w sposób pozwalający na, co najmniej częściowe, jej odzyskanie. |
|  | Termin rozliczenia wskaźnika | Na moment składania wniosku o płatność końcową/ w momencie rozliczenia wydatku. |
|  | Wartość bazowa | Wartość bazowa równa 0. |
|  | Dokument potwierdzający osiągnięcie wskaźnika | protokół zakończenia prac/protokół odbioru wraz z zestawieniem z lokalizacją magazynów energii |
|  | Informacje uzupełniające | W celu potwierdzenia osiągnięcia wskaźnika należy złożyć protokół/protokoły odbioru prac wraz z tabelarycznym zestawieniem powstałych magazynów, z informacją o lokalizacji i zastosowanym rozwiązaniu magazynowania energii. |

Karta opisu wskaźnika

Nazwa wskaźnika:

## Liczba powstałych magazynów energii elektrycznej

| Lp. | Zakres | Opis |
| --- | --- | --- |
|  | Kod wskaźnika: | PLRO238 |
|  | Rodzaj wskaźnika: | produkt |
|  | Jednostka miary: | szt. |
|  | Definicja | Magazyn energii elektrycznej - instalacja umożliwiająca magazynowanie energii elektrycznej i wprowadzenie jej do sieci elektroenergetycznej (zgodnie z art. 3 pkt 10k) ustawy z dnia dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne) |
|  | Termin rozliczenia wskaźnika | Na moment składania wniosku o płatność końcową/ w momencie rozliczenia wydatku. |
|  | Wartość bazowa | Wartość bazowa równa 0. |
|  | Dokument potwierdzający osiągnięcie wskaźnika | protokół zakończenia prac/protokół odbioru wraz z zestawieniem z lokalizacją magazynów energii |
|  | Informacje uzupełniające | W celu potwierdzenia osiągnięcia wskaźnika należy złożyć protokół/protokoły odbioru wraz z tabelarycznym zestawieniem powstałych magazynów, z informacją o lokalizacji i zastosowanym rozwiązaniu magazynowania energii. |

## załącznik 1 – Przykładowy wzór do rozliczenia wskaźników

INFORMACJA O ROZLICZENIU WSKAŹNIKÓW

PROGRAM: FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO 2021-2027

EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

TYTYUŁ PROJEKTU: <do uzupełnienia>

NUMER UMOWY: <do uzupełnienia>

NAZWA BENEFICJENTA: <do uzupełnienia>

| Nazwa wskaźnika, jednostka miary | Wartość bazowa | Wartość docelowa | Wartość osiągnięta | Stopień realizacji [%]* | Dokument potwierdzający osiągnięcie wskaźnika | Informacja o sposobie wyliczenia wartości osiągniętej |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

* W przypadku wystąpienia nieznacznych odstępstw od założonej wartości wskaźników (do 5 % w produktach i do 20% w rezultatach), które nie wynikają ze zmiany zakresu rzeczowego beneficjent powinien dołączyć oświadczenie, wg wzoru przedstawionego w załączniku nr 2 .

Załączniki (należy załączyć dokumenty zgodnie z fiszkami wskaźnikowymi): <wymienić>

Osoba do kontaktu w sprawie: W module kontakty, w systemie LSI2021 wpisz dane osób, z którymi będziemy kontaktować się weryfikując rozliczenie wskaźników w projekcie.

## załącznik 2 – Oświadczenie do rozliczenia wskaźników

Dotyczy projektu:

Nr umowy o dofinansowanie:

Oświadczenie dot. rozliczenia wskaźników produktu do 5% różnicy od zakładanej wartości docelowej:

Dla wskaźnika produktu pn.:

Wartość osiągnięta:

Poziom osiągnięcia (%):

Oświadczam, że powyższy poziom realizacji nie wynika ze zmiany zakresu rzeczowego projektu, lecz ze zmian o charakterze (<należy wskazać z listy, usunąć niepotrzebne>): obmiarów powykonawczych, zmian technicznych/zmian technologii, zmian wynikających podczas realizacji projektu „zaprojektuj i wybuduj” (które zostały uzgodnione z IZ FE SL 2021-2027), z czynników niezależnych, na które beneficjent nie miał wpływu, oczywistych omyłek.

Oświadczenie dot. rozliczenia wskaźników rezultatu do 20% różnicy od zakładanej wartości docelowej:

Dla wskaźnika rezultatu pn.:

Wartość osiągnięta:

Poziom osiągnięcia (%):

Oświadczam, że powyższy poziom realizacji nie wynika ze zmiany zakresu rzeczowego projektu, lecz ze zmian o charakterze (<należy wskazać z listy, usunąć niepotrzebne>): obmiarów powykonawczych, zmian technicznych/zmian technologii, zmian wynikających podczas realizacji projektu „zaprojektuj i wybuduj” (które zostały uzgodnione z IZ FE SL 2021-2027), z czynników niezależnych, na które beneficjent nie miał wpływu, oczywistych omyłek.

Podpis osoby upoważnionej (podpis elektroniczny):

## załącznik 3 – Plik wg CROEF (załącznik do wniosku o płatność końcową)

Wg załączonego pliku xlsx